別添２

（アナログ通信方式の周波数の使用終了計画確約書の記載例）

平成　　年　　月　　日

（何）総合通信局長　殿

（沖縄においては、沖縄総合通信事務所長とする。）

○○○○株式会社

代表者氏名　○○　○○　印

アナログ通信方式の周波数の使用終了計画確約書について

当社のアナログタクシー無線局に関するアナログ通信方式の周波数の使用終了計画は別添のとおりです。

この計画を確実に推進してまいりますので、申請の処理に当たり、特段の配慮方よろしくお願いいたします。

担　当：

連絡先：

別添

アナログ通信方式の周波数の使用終了計画

１　平成28年６月１日以降もアナログ通信方式の周波数を使用し続けなければならない理由

当社では、タクシー無線におけるアナログ通信方式の周波数の使用期限が平成28年５月31日であることを踏まえ、デジタル通信方式のタクシー無線への移行を検討してきました。

アナログ通信方式の周波数の使用期限直前において、駆け込み需要によるデジタル通信方式の無線設備の供給や工事が遅延する見込みです。このため、平成28年５月31日までにデジタル通信方式のタクシー無線への移行が困難な状況となりました。

当社では、タクシーの配車業務にタクシー無線を活用しており、タクシー事業を継続するためにタクシー無線は必要不可欠なものです。平成28年６月１日以降アナログ通信方式の周波数によるタクシー無線を活用することができなければ、タクシー事業を継続することができません。

２　アナログ通信方式の周波数の使用終了までの工程

当社では、タクシー無線の無線設備の販売会社と相談した結果、次のとおり無線設備の更新を行い、遅くとも平成29年３月31日までにはデジタル通信方式に移行し、アナログ通信方式の周波数の使用を終了する予定です。

| 平成27年度 | ・２月 タクシー無線の無線設備の販売会社とシステム設計等について相談 |
| --- | --- |
|  | ・２月 アナログ通信方式によるタクシー無線の再免許申請 |
| 平成28年度 | ・６月 アナログ通信方式によるタクシー無線の再免許 |
|  | ・６月 デジタル通信方式への変更申請の相談 |
|  | ・７月頃 デジタル通信方式への変更申請 |
|  | ・９月頃 デジタル通信方式への指定事項の変更及び変更許可 |
|  | ・10月～３月頃 デジタル通信方式への無線設備の調達・変更工事 |
|  | ・３月頃 デジタル通信方式への変更工事完了 |
|  | ・３月頃 デジタル通信方式によるタクシー無線の運用開始 |

以　上